，# データ活用基盤アーキテクチャ再構築 — スコープ外項目 管理 (Whizen 上位管理)

作成者: Whizen Japan インフラチーム 作成日: 2026-06-19 バージョン: v1.0 関連文書: TOYOTECデータ活用基盤アーキテクチャ再構築_要件定義書_v1.0.md §1.3

## 0. 本書の位置づけ

本書は 要件定義書 v1.0 §1.3 から分離した、本案件 (Phase ⑤) では実施しないスコープ外項目の一覧である。

- これらの項目は 本案件の契約スコープには含まれない (実施しない)。

- ただしデータ活用基盤全体としては将来必要になりうるため、個別の案件契約より上位 (プログラム / アカウント) レベルで Whizen が継続的に管理する。

- 管理の目的: ① スコープ境界を明確化し本案件の検収範囲を守る、② 各項目の「扱い」(別途見積り / 別案件 / TOYOTEC 責務 / 将来フェーズ) を整理し、③ 顧客 (TOYOTEC) との役割分担・将来提案のインプットとする。

- 各項目は「区分」(別チーム委託 / 将来運用 (Whizen 引取り想定) / 別案件・移行 / アカウント継続管理 (Whizen 上位) / TOYOTEC 責務) で整理する。区分は TOYOTEC との合意・案件化の状況に応じて更新する。

- 「別案件・移行」「アカウント継続管理」は、本案件 (Phase ⑤ の構築) とは別に、データ活用基盤をアカウント / プログラム全体として見る周辺領域 (旧基盤の廃止・移行、コスト、ライフサイクル、データ管理 等)。単一の成果物ではなく、Whizen が継続的に主導・提案・統制する。

## 1. 継続管理項目 (委託 / 将来運用 / 移行 / アカウント継続管理 / TOYOTEC 責務)

本案件 (Phase ⑤) では実施しないが、Whizen が継続的に管理・調整・提案する項目。別チームへの委託、将来運用フェーズ、旧基盤の移行・廃止、アカウント全体の継続管理、TOYOTEC 責務を一覧化する。

| # | 区分 | 具体項目 | 担当 | 受入条件・レビュー / 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-1 | 別チーム委託 | 既存 SQL 移行 (飯塚 V1 114 帳票 → 新 Star Schema V2) | 西村さんチーム | 受入条件: 指定サンプル帳票で V1 出力 == V2 出力 (差分0)。検証スクリプト・基準サンプルは本案件 (Whizen) が提供し合否を判定する |
| O-2 | 別チーム委託 | BI / 可視化 (CDV / Tableau / レポート画面 / ad-hoc クエリ) の構築、及び 既存 BI/レポート消費者の 旧 Gold(V1) → 新 Gold(V2) 切替・並行稼働・旧 Gold 廃止 | 西村さんチーム | 受入条件: 合意したダッシュボードが新 Gold に接続し、指標値が本案件提供の 基準クエリ結果と一致。並行稼働で妥当性確認後に旧 Gold を退役。受入条件は本案件 (Whizen) が定義・判定する |
| O-3 | 別チーム委託 | 権限管理 (PH1 必須項目以外: 全 PII column masking / 機密度分類完全実施 / 監査ログ高度分析 等) | 田中さん+西村さんチーム+肖さん | 受入条件: 機密度分類・masking 対象 (PII column) リストと Ranger ポリシー設計を本案件 (Whizen) がレビュー・承認。適用後、サンプル列で masking・アクセス制御の動作を検証する |
| O-4 | 将来運用 (Whizen 引取り想定) | テーブル変更運用 (業務ロジック変更に伴う SQL Job 修正 / Oracle 側 DDL 変更時の事前検証・調整 等) | 西村さんチーム | O-4 運用代行と一体の継続運用業務。新規テーブル追加は FR-9 (5 営業日・テンプレ化) で本案件対応済、それ以外を将来運用で検討 |
| O-5 | TOYOTEC 責務 | OGG Replicat 設定 | 陳（水木）+TMC様 | 本案件・Whizen 管理外。前提条件 (PRE-4 等) で別途調整する。NiFi 関連は O-7 へ集約 |
| O-6 | 別案件 / 移行 | NiFi DataHub → DataFlow Service (NiFi on K8s) 移行: ① cutover 後、旧 CDC (NiFi 同期取込 + Spark CDC 反映) を停止・廃止、② NiFi DataHub 上の他の現有 Flow (CDC 以外の Use-Case) を DataFlow Service (CDF / K8s) へ移行、③ NiFi DataHub 廃止と重複リソースのコスト回収 | 西村さんチーム | cutover (FR-8) 後の下流作業。NiFi エンジン自体を全廃するのではなく、現行 NiFi DataHub (pr 環境 6 稼働ノード) を廃止し、Flow を DataFlow Service (CDF, NiFi on K8s) へ移す。移行計画・影響確認・コスト削減を Whizen が主導 (O-8 と一体) |
| O-7 | アカウント継続管理 (Whizen 上位) | コスト最適化 / FinOps: ADLS Cool/Archive tier 実運用 (NFR-5)、不要データ削減 | 西村さんチーム | 月次コストレビュー・最適化提案。O-7 のコスト回収と一体 |
| O-8 | アカウント継続管理 (Whizen 上位) | プラットフォーム ライフサイクル管理: CDP/CSA (Flink 1.20) のパッチ・アップグレード・EOL 対応、CON-2 のバージョン固定の将来解除 | 西村さんチーム+センさん | アップグレード計画・互換検証・リスク管理 |

別チーム委託 (O-1 / O-2 / O-3) は、受入条件・検証手段を本案件 (Whizen) が定義し、提供する検証スクリプト・基準により合否を判定する (標準の品質ゲート)。各項目は本案件の Gold/Silver 提供後に着手する下流作業であり、本案件のクリティカルパスには含めない。 移行・アカウント継続管理 (O-7〜O-9) は単一の成果物を持たない継続活動。O-7 (NiFi DataHub → DataFlow Service 移行) と O-8 (FinOps) はコスト回収で連動する。

## 2. 継続ウォッチ (将来検討・区分未確定)

O 一覧への昇格 / 除外が未確定の周辺項目。方針が決まり次第 §1 へ移すか削除する。

- キャパシティ拡張: 新販社追加・テーブル増 (242 → 500+)・TPS 増に伴うリソース再評価 (NFR-6)。— O-5 と関連

- DR / 事業継続 (BCP): リージョン障害時の復旧方針。現状スコープ外、posture (やる/やらない) の決定が必要

- 新規ユースケース・他システム連携: PowerBI / USLIM、ML・分析、Silver/Gold の二次データ提供 (ユースケース絞り込み-PowerBI-vs-USLIM)。— Whizen の拡販機会

- 内製化支援・ナレッジ移管: TOYOTEC データ基盤部の自走化 (教育・伴走)。— O-4 / O-5 と一体

- Gold データ品質 継続監視: 本案件は ETL ロジック検証止まり。運用期の Gold 精度の継続確認

## 3. 運用ルール

- 本書は本案件の 要件定義書とは別ライフサイクルで管理する (要件定義書 v1.0 の改版に追従しない)。

- 新たにスコープ外と判断された項目はここに追記し、扱い を付与する。

- いずれかの項目が案件化 (別途見積り合意 / 別案件 start) した場合は、当該行に案件参照を追記し、必要に応じて本書から除外する。