# TOYOTEC データ活用基盤アーキテクチャ再構築 — 要件定義書

## 0. ドキュメント情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | TOYOTEC データ活用基盤アーキテクチャ再構築 — 要件定義書 |
| バージョン | V1.0 |
| 作成日 | 2026-6-11 |
| 作成者 | Whizen Japanインフラチーム |
| 承認者 | TOYOTEC DX 推進 |
| 想定読者 | TMC日本事業本部/TOYOTEC DX推進 / Cloudera PS / Cloudera SE |

## 1. プロジェクト概要

### 1.1 背景

TOYOTEC はTMC業務系 Oracle DB (Oracle 19c、238 販社分の独立 DB) の変更データを 242 テーブル規模で新データ活用基盤に取り込み活用していく。本データ基盤は 2024 年8月構築スタート以来、以下の検証フェーズを経て発展してきた (提案書 「提案の経緯」)。

各フェーズで個別課題は検証できたものの、リアルタイム性・スループット・Auto Scaling・データ完全性を同時に満たす構成はまだ未確立であった。特に現行 NiFi (同期取込) + Spark (CDC 反映) 構成では更新 Latency が 3〜5 分に劣化し、またデータ完全性 (Oracle 真値との一致) の継続検証手段が確立出来てない。

本案件は Phase ⑤ として、OGG → Kafka → Flink Streaming → Bronze (Iceberg) + Silver (Kudu) → Gold (Star Schema) 構成により、リアルタイム性 (十数秒) とデータ完全性を両立し、本要件定義書に記載される全ての要件を満たす新データ基盤を構築する。

| Phase | 時期 | 内容 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① PoC | 2024.08–2025.03 | CDP Public Cloud で Oracle → CDP のリアルタイム反映を検証 | リアルタイム性 (十数秒) を実証 |
| ② SQL Auto Scaling | 2025.05 | DataHub → CDW へ移行し、SQL エンジンの Auto Scaling を検証 | リアルタイム性維持・号口対応済み |
| ③ Storage Auto Scaling | 2025.12–2026.03 | Kudu + Iceberg、NiFi + Spark 構成で 1000 並列アクセス・Auto Scaling を検証 | Auto Scaling 実証、ただしリアルタイム性が約 3 分に劣化 |
| ④ Medallion (クエリ性能改善) | 2026.04–2026.05 | データ事前処理によるクエリ性能改善を検証 | 要求レスポンスを達成 |

直面している課題と本案件での対策:

| # | 課題 | 本案件での対策 | 関連要件 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | データ反映 Latency が高い (3 月時点: 数分〜) | Flink SQL で Kafka → Silver をストリーミング化し十数秒へ短縮 | NFR-1 |
| C-2 | 完全性検証手段が無い (Oracle ⇔ Kudu 整合性を業務側で確認できない) | Snapshot + bucket checksum 比較で diff=0 を検証 | FR-5 |
| C-3 | 現行 Gold テーブル構成の計算量・仕様変更追従性に課題 | Star Schema による別構成再設計 (114 SQL 抽象化、Dimension + Fact) | FR-11 |
| C-4 | Auto Scaling 検証時の CLO 検証が不足 | Phase 3 で CLO を再検証 (Cloudera PS 支援) | FR-14 |
| C-5 | 設計・運用資料が不足 (PoC 中心で進めてきたため) | 設計資料一式 (要件定義 / 基本設計 / 詳細設計 / テスト仕様書 / 運用手順書) を整備 | §8 成果物 |

### 1.2 目的

本案件では、Oracle GoldenGate (OGG) が Kafka に書き込んだ CDC イベントを入力として、Medallion Architecture (Bronze / Silver / Gold) に基づく Cloudera Lakehouse を構築する。

### 1.3 In-Scope (本案件)

| カテゴリ | 具体項目 |
| --- | --- |
| CDC パイプライン | Bronze (Iceberg) / Silver (Kudu) 構築、Flink Streaming パイプライン (Stage-1 + Stage-2)、TRUNCATE 対応 |
| Silver 時点参照 (タイムトラベル) | Silver 全テーブルを過去の指定時点 (日末/月末の離散点) の状態で SQL 参照可能とする 指定時点再現機能 (Bronze ベース、FR-15)。受託者側で前提設定、TOYOTECが前提変更時は再見積り (PRE-7) |
| 完全性チェック | Silver vs Oracle の Reconciliation (Gold は対象外) |
| Gold 層構築 (Star Schema) | Gold DDL 設計 (Dimension + Fact 分類、対象テーブル数は詳細設計で確定)、Silver → Gold ETL 設計・開発、Gold 性能チューニング |
| 運用 | 監視・運用 手順書 整備、権限管理 (必須項目)、Bronze バックアップ自動化 (FR-16)、cutover (Silver + Gold 切替) |

Out-of-Scope (本案件で実施しない項目) は本書から分離し、本案件より上位 (プログラム / アカウント) レベルで Whizen が継続管理する。一覧と扱い (別途見積り / 別案件 / TOYOTEC 責務 等) は TOYOTECデータ活用基盤アーキテクチャ再構築_スコープ外管理_v1.0.md を参照。

### 1.4 用語定義

| 用語 | 説明 |
| --- | --- |
| CDC | Change Data Capture (Oracle 変更データ取得) |
| OGG | Oracle GoldenGate (本案件で使用する CDC ツール) |
| Bronze | CDC 履歴 append-only 層 (Iceberg、長期保存) |
| Silver | Oracle 現状 1:1 ミラー層 (Kudu、業務参照源) |
| Gold | 業務 ready 層 (Iceberg、Star Schema: Dimension + Fact 構成、本案件で構築) |
| 論理削除 | Oracle DELETE を物理削除せず __is_deleted=TRUE で表現 (完全性チェックの Snapshot 突合で削除を検知するため) |

## 2. 機能要件 (Functional Requirements)

各要件は顧客検収対象。実現方式の詳細は基本設計書を参照。

| ID | 要件 | 達成基準 (検収条件) | 基本設計書 参照 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1 | CDC データリアルタイム取込み | Oracle テーブルの INSERT/UPDATE/DELETE を Kafka 経由で取込み、Bronze / Silver の両層に反映できる | §4.1, §4.2, §6 |
| FR-2 | Bronze 層: CDC 全履歴保持 | 全 CDC イベント (op_type I/U/D/T) を append-only で 10 年以上保持。Schema drift (列追加) に追従可能 | §4.1 |
| FR-3 | Silver 層: Oracle 現状ミラー | 242 テーブルが Oracle 現状と 1:1 で維持される。Silver は内部参照層であり、全 PK カラムに等価条件 (=) を指定して単一行〜少数行を取得する point lookup のみを想定する (分析・スキャン・集計用途は Gold を参照)。非 point-lookup の Silver 直接利用 (範囲スキャン・非 PK 検索・集計) は本案件の性能保証対象外 | §4.2 |
| FR-4 | 論理削除 | Oracle DELETE が物理削除ではなく __is_deleted=TRUE として記録され、完全性チェック (Silver vs Oracle の Snapshot 突合) で削除行を検知・比較できる | §4.2.4, §4.2.5 |
| FR-5 | 完全性チェック (Oracle 真値突合) | Silver vs Oracle の差分が定期的に自動検証され、差分発生時はメール通知。検収項目: Flink 起因の差分 0 達成 (責任分界は §6.2 参照)。Gold は対象外 (基本設計書 §12.3 参照) | §12 |
| FR-6 | TRUNCATE 対応 | TMC Oracle は販社単位の独立 DB だが CDP Silver は全販社を 1 テーブルに統合保存するため、Oracle 側 TRUNCATE は Silver では該当販社のみの削除 (DELETE WHERE cd_hansya=<販社>) として反映し、当該販社の行のみ空にする (Bronze には履歴として残存) | §6.7 |
| FR-7 | 障害時 replay | Silver データ損失時、Bronze から cutover SCN 以降を再構築可能 | §4.1, §10.3 |
| FR-8 | 既存業務継続性・cutover | 本案件導入により既存 NiFi の他 workflow (CDC 以外) は影響を受けない。cutover は断面データ (スナップショット) から Flink が Silver を一から再構築する方式とし、NiFi が構築した Silver を継承しない (クリーン基線)。初期ロード完了後、同一スナップショット SCN から CDC streaming を継続する。これにより差分発生時の責任が Flink/OGG 起因に限定され、NiFi 由来の不確定性を排除する (NiFi vs Flink の帰属論争を回避)。切替後 1 ヶ月の完全性検証期間で Flink 起因の差分 0 を達成 (§6.2) | §10 |
| FR-9 | 新規テーブル追加運用 | 5 営業日以内に新規 Oracle テーブルを Lakehouse に追加可能。テーブル追加 手順書 と自動化スクリプトを提供 | §8.3 |
| FR-10 | 監視・運用 手順書 整備 | 主要障害 4 種 (Flink FAILED / Kafka lag / Iceberg commit conflict / 完全性チェック差分) に対する初動 手順書 を提供 | §9.4 |
| FR-11 | Gold 層 Star Schema 構築 | Gold Star Schema (Dimension + Fact 構成) の DDL 作成。具体的な対象テーブル一覧は詳細設計で確定 | §4.3 |
| FR-12 | Silver → Gold ETL 実装 | Silver から Gold への ETL を実装する。増分処理・冪等性の実現方式 (増分検出 / 全量再構築 等) は詳細設計で確定 (増分 ETL の実現可否は詳細設計・検証で判断し、困難な場合は代替方式を採用) | §4.3.5, §4.3.6 |
| FR-13 | Gold Job 依存関係制御 | Dim → Fact の順序依存を Job orchestrator (詳細設計で選定) で管理 | §4.3.7 |
| FR-14 | Gold 性能チューニング | Iceberg compaction (CLO)、partition pruning、sort key 設計を実装。性能要件は性能試験で確定 | §4.3.8 |
| FR-15 | Silver 時点参照 (タイムトラベル) | Silver 全テーブルを過去の 指定時点 (日末/月末の離散点) の状態で SQL 参照可能。範囲は cutover 以降・最大 10 年 (Bronze 保持期間に一致)。再現方式は Bronze からの 指定時点再現 (op_ts ≤ 指定日末 の最新版を PK 単位で取得、論理削除を考慮し当時存在した行のみ復元)。BI ツール常時接続は想定せず偶発的な SQL 利用。検収条件・前提は PRE-7 / §6.6 参照。Gold の時点参照・任意時刻・cutover 以前は対象外 | §4.1 / 新 §4.x (基本設計書 要追補) |
| FR-16 | バックアップ・長期データ保護 (自動化) | Bronze (Iceberg/ADLS) を単一の真実源として保護する。Iceberg snapshot リテンション方針 + ADLS soft-delete/バージョニング (または別アカウント/Archive tier への定期コピー) を自動化し、論理削除・破損から 10 年履歴を保護する。Silver (Kudu) の復旧は Bronze からの再構築 (FR-7) を基本とし、RTO 短縮が必要な場合に Kudu バックアップを追加検討する | §10.x (要追補) |

## 3. 非機能要件 (Non-Functional Requirements)

| ID | 要件 | 目標値・達成基準 | 基本設計書 参照 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-1 | Silver 着地 Latency | Kafka メッセージ到達から Silver に反映されるまでの時間 (Flink 処理区間): p95 ≤ 15 秒。計測起点は Kafka message timestamp (= Kafka→Silver 区間)。OGG capture delay (Oracle commit → Kafka 到達) は TOYOTEC 側責務のため本 SLA の対象外 (実測例: op_ts→current_ts ≈ 4 秒、負荷により変動)。提案書記載の「15 秒」と整合 | §8.1 |
| NFR-2 | 可用性 | Flink Job 月次稼働率 99.5% 以上 (計画停止除く)、Kafka ISR 維持 | §8.2 |
| NFR-3 | 障害復旧 (RPO / RTO) | RPO 0 秒 (Kafka retention 期間内は Kafka replay、超過時は Bronze から再構築)、RTO 30 分以内 (Flink restart + checkpoint 復帰) | §8.2 |
| NFR-4 | セキュリティ | Kerberos 認証 + Ranger 認可 (層ごとの READ/WRITE 制御) + Bastion 経由アクセス + 転送中/保管時暗号化 + 監査ログ保管 | §8.4 |
| NFR-5 | 容量計画 | Bronze 10 年保持で 約 100-150 TB (現行ペース換算、ADLS Gen2。長期保存のため Cool/Archive tier 階層化を推奨)、Silver 約 6-9 TB (Kudu、3 レプリカ) | infra-sizing-request-インフラサイジング.md |
| NFR-6 | スケーラビリティ | 新規テーブル追加が 5 営業日以内で可能 (テンプレ化済)、Flink parallelism + Kafka partition で TPS 拡張可能。大幅なテーブル数増加 (現行 242 → 500 テーブル超等) はリソース影響を再評価 | §8.3 |
| NFR-7 | Gold クエリ応答時間 | 合意済みベンチマーククエリ (検収サンプル、partition pruning 利用) に対し、規定データ量・規定同時実行数・ve 環境で p95 ≤ 15 秒 を目標とする。条件を満たさない ad-hoc クエリ・full scan・非 pruning クエリは対象外 (チューニングは別途見積り)。最終目標値・Materialized View 要否は性能試験で確定。検収条件は §6.7 参照 | §4.3.8 |

## 4. 前提条件

| ID | 前提 |
| --- | --- |
| PRE-1 | TOYOTEC CDP 環境 (dev/ve/pr) と既存 DataHub (Kafka / Flink / Kudu / NiFi / DataLake) が稼働中 |
| PRE-2 | Silver テーブル (toyotec_ogg_cdc.* の 242 テーブル) は cutover 時に断面データから Flink が再構築する (クリーン基線確立のため、FR-8)。既存 NiFi 構築分は継承しない。初期ロード工数が発生 (工数見積もりにて別途反映)。断面データ取得設定は TOYOTEC DBA 側作業 (PRE-4 関連) |
| PRE-3 | Kafka に OGG 由来の CDC イベントが ogg-json 形式で投入されていること |
| PRE-4 | OGG Kafka Handler 設定が全 238 販社の OGG instance に反映済: pkUpdateHandling=delete-insert / includeTokens=true (SCN) / includeBefores=true。TOYOTEC DBA 側作業 (本プロジェクト工数外)。未反映の場合、論理削除・完全性チェック・PK 変更検知が動作しない |
| PRE-5 | Oracle 側で UNDO_RETENTION ≥ 86400 (1 日)、Flashback Query が利用可能 |
| PRE-6 | FreeIPA に workload user 登録済、Azure Bastion + Jumpbox 経由のアクセス経路整備済 |
| PRE-7 | タイムトラベル (FR-15) の前提を 受託者側で下記に設定済。TOYOTECが前提を変更する場合は要件・工数を再見積り: (a) 粒度 = 日末/月末の離散点 (任意時刻は対象外) (b) 範囲 = cutover 以降・最大 10 年 (Bronze 保持期間に一致) (c) 対象 = Silver 全テーブル (Gold as-of は対象外) (d) cutover 以前は対象外 (必要なら初期スナップショット投入 = 別案件) (e) 利用形態 = 偶発的な SQL (BI 常時接続なし) 実現は Bronze からの指定時点再現のため追加工数は小。前提 (a)(c)(e) のいずれか変更で工数が大きく変動 |

## 5. 制約事項

| ID | 制約 |
| --- | --- |
| CON-1 | 環境内通信は Azure Bastion + Jumpbox 経由のみ (直接インターネット越しの操作不可) |
| CON-2 | DataHub バージョン: CSA 7.3.1 Flink 1.20 / Kafka 7.2.18 / Kudu 7.x (既存環境流用) |
| CON-3 | Schema drift は列追加のみ許可、型変更は禁止 |
| CON-4 | BI 利用先切替 (CDV/Tableau 等の接続切替) は本案件 scope 外。Gold 層構築までが本案件、BI ツール側の設定変更は別案件 |
| CON-5 | ネットワーク方向制約: TMC (Oracle) → CDP は疎通可能、CDP → TMC (Oracle) は不可。完全性チェックは CDP 側が per-HANSYA の基準 SCN (Silver Kudu の cd_hansya 別 MAX __last_scn) と CDP 側 checksum を API で公開し、TMC 側が全 HANSYA 分を pull → per-HANSYA 並列で各 HANSYA Oracle DB に Flashback Query 実行 → TMC 側で比較 → 差分レポート出力、という TMC 主導 + per-HANSYA 並列方式とする (基本設計書 §11.2 / §12.2) |
| CON-6 | TMC 側 Oracle は 238 HANSYA (販社) ごとに独立した DB を持ち、各 HANSYA Oracle DB は独立した SCN sequence で稼働する (cd_hansya 列は Oracle 側にはなく、CDP Kudu Silver で全 HANSYA 統合保存時に付与)。本案件の完全性チェック・整合性チェックは HANSYA 単位で完結する。OGG も HANSYA 単位で動く (PRE-4 / 基本設計書 §11.3 R9) |
| CON-7 | 計画メンテナンスウィンドウを設ける (例: 月次・深夜帯、TOYOTEC と事前合意)。Flink job の rescale (savepoint 再起動による並列度変更)、DataHub パッチ適用、設定変更等の計画作業はこの時間帯に実施する。当該時間帯は NFR-2 稼働率および NFR-1 Latency SLA の対象外 (計画停止) とする。具体的な時間帯・頻度は契約後に TOYOTEC と確定 |

## 6. 検収条件

各要件の検収は以下の条件下で実施する。範囲外の確認・支援は本案件 scope 外として別途見積もり対象とする。

### 6.1 性能 SLA (NFR-1〜NFR-2) の検収

| 項目 | 検収条件 |
| --- | --- |
| 検収環境 | ve 環境で実施。pr 環境の実測値は参考値とし、検収判定には使用しない |
| 試験内容 | Kafka に OGG 相当の CDC メッセージ (I/U/D 混在) を本番想定 TPS で投入し、Silver (Kudu) への反映 Latency および Flink Job 稼働率を計測する |
| 計測対象 | NFR-1: Silver 着地 Latency (Kafka 到達 → Silver 参照可能)、NFR-2: Flink Job 稼働率 |
| 計測起点 | Kafka message timestamp (OGG が Kafka に書き込んだ時刻)。Oracle commit → OGG capture → Kafka 書込みまでの遅延は OGG 側 (TOYOTEC 責務) であり、本試験の計測対象外 |
| 計測方法 | Flink Job メトリクス (Cloudera Manager / Cloudera Observability) から Latency パーセンタイル (p95) を算出。受託者が負荷生成スクリプトおよび計測手順書を提供 |
| 合格基準 | NFR-1: p95 ≤ 15 秒 (Kafka→Silver、OGG 区間除外) / NFR-2: 試験期間中の稼働率 99.5% 以上 |
| 計測対象期間 | 連続 24 時間の試験結果のうち、計画停止・障害時間を除外した実稼働期間 |
| 本番環境差異 | pr 環境での実測値が ve 環境結果と ±20% 以内の乖離は許容範囲。超過時の要因分析・追加チューニングは別途見積もり |

### 6.2 完全性チェック (FR-5) の検収

| 項目 | 検収条件 |
| --- | --- |
| 達成判定 | cutover 後の検証期間 (1 ヶ月、30 日) 中の定期完全性チェックで Flink 起因の差分が 0 件 を達成。Silver は Flink が断面データから再構築するため (FR-8)、差分は Flink/OGG 起因に限定され、NiFi 由来の不確定性は排除される |
| 差分の責任分界 | 差分検出時は 受託者が一次切り分けを実施し、原因を以下に分類する: 受託者責務 (Flink 起因): Flink Job 障害 / checkpoint 欠損 / Kudu 書込み失敗 / SQL ロジック不備 → 受託者が修正し再検証 TOYOTEC 責務 (Oracle/OGG 起因): OGG 設定未反映 / OGG 遅延 / Oracle UNDO 不足 (ORA-01555) / ソース側データ不整合 → TOYOTEC 側で対処、受託者の検収判定からは除外 |
| 差分発生時のリトライ | Flink 起因の差分は修正後に再検証可能 (検証期間のカウントはリセットしない、残日数で継続)。Oracle/OGG 起因の差分が発生した日は検証日数にカウントしない (30 日の有効検証日で判定) |
| 差分検出の通知 | メール通知の動作確認が検収範囲 |
| 検収対象 | Silver vs Oracle の 1 階層検証 (OGG 設定反映済のテーブルに限定)。Bronze vs Silver、Gold 整合性は本案件 scope 外 (Gold は Silver からの派生のため、Silver の正確性で担保) |

### 6.3 障害対応 (FR-10) の検収

| 項目 | 検収条件 |
| --- | --- |
| 達成判定 | 主要障害 4 種 (Flink FAILED / Kafka lag / Iceberg commit conflict / 完全性チェック差分) の 手順書 提出が検収条件 |
| 実際の障害対応 | 手順書 に基づく実際の障害発生時の対応支援・運用代行は 本案件 scope 外 |

### 6.4 移行・カットオーバー (FR-8) の検収

| 項目 | 検収条件 |
| --- | --- |
| 達成判定 | ① cutover 前の断面データ検証で diff=0 確認 → ② NiFi → Flink 直接切替 → ③ 検証期間 1 ヶ月の完全性チェックで Flink 起因の差分 0 達成 (§6.2) をもって完了 |
| 受託者の関与範囲 | 断面データ検証実施・cutover 時刻決定支援・Flink 起動制御・差分監視。業務側影響調査・BI 切替・運用引継ぎ教育は本案件 scope 外 |

### 6.5 全般的な検収プロセス

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 検収責任者 | TOYOTEC データ基盤部責任者 |
| 検収方法 | 受託者が要件達成エビデンス (試験結果・手順書・運用ドキュメント) を提出、TOYOTEC が確認・サインオフ |
| 検収期間 | エビデンス提出後 2 週間以内 に検収判定。期限超過時は受領とみなす |
| 検収後の保守 | 検収後の保守・運用は本案件 scope 外。別途保守契約締結が必要 |

### 6.6 タイムトラベル (FR-15) の検収

| 項目 | 検収条件 |
| --- | --- |
| 達成判定 | 任意の Silver テーブル × 過去の指定日末について、指定時点再現 SQL (またはビュー) が当時の状態 (論理削除考慮) を返すことを、サンプル検証 (数テーブル × 数時点) で確認 |
| 前提 | PRE-7 の前提 (a)〜(e) 確定済であること。前提変更時は本検収条件も再定義 |
| 対象範囲 | cutover 以降・Bronze 保持期間内の日末/月末時点。cutover 以前・任意時刻・Gold as-of は対象外 |
| 提供物 | 再構築 SQL テンプレート (per-table)、利用 手順書 |
| 性能 | 偶発的 SQL 利用前提。大規模テーブルの応答時間 SLA は本案件のコミット対象外 (実測値ベース運用) |

### 6.7 Gold クエリ応答時間 (NFR-7) の検収

| 項目 | 検収条件 |
| --- | --- |
| ベンチマーク集合 | SOW でTOYOTEC合意した検収サンプルを新 Gold Star Schema 上の同等業務クエリに変換したもの。検収前に集合を確定・TOYOTEC合意し、検収実行時に任意 SQL を追加しない |
| 実行条件 | ve 環境、規定の試験データ量 (本番相当または合意した量)、Gold は FR-14 のチューニング (partition pruning / sort key / CLO compaction) 適用済の定常状態、規定の同時実行数 (既定: 単一実行) |
| 計測方法 | 各クエリを複数回実行し、初回 (cold) を除いた値で評価。受託者が計測スクリプトおよび計測手順書を提供 |
| 合格基準 | ベンチマーク集合の各クエリが p95 ≤ 15 秒。個別に超過するクエリは Materialized View 化等 またはTOYOTECと個別協議 |
| 対象外 | ベンチマーク外の ad-hoc クエリ / partition pruning 等の条件を満たさないクエリ / 規定データ量超過。これらのチューニングは別途見積り |
| 本番環境差異 | pr 環境の実測値は参考値とし、検収判定は ve 環境で実施 (NFR-1 §6.1 と同様) |

## 7. 関連文書

| 文書 | 用途 |
| --- | --- |
| TOYOTECデータ活用基盤アーキテクチャ再構築_基本設計書_v1.0.md | 本要件を満たす実現方式 (HOW) |
| TOYOTECデータ活用基盤アーキテクチャ再構築_スコープ外管理_v1.0.md | 本案件スコープ外項目の上位管理 (§1.3 から分離) |
| 完全性チェック-kudu-v1.4.md | 完全性チェック詳細設計 (FR-5) |
| infra-sizing-request-インフラサイジング.md | 容量計画 (NFR-5) |
| 環境戦略-新規vs既存.md | 環境戦略 (ハイブリッド案 C 採用) |

## 付録 A. 非機能要件で使用する用語の解説

### A.1 レイテンシ (Latency)

データが「ある地点」から「別の地点」へ到達するまでの所要時間。本要件では「Kafka にメッセージが到達してから CDP の Bronze / Silver で参照可能になるまでの時間 (Flink 処理区間)」を指す。Oracle commit → OGG capture → Kafka 書込みまでの遅延 (OGG 区間) は TOYOTEC 側責務であり、本 SLA の計測対象外。

### A.2 パーセンタイル (p95 / p99)

「全リクエストを処理時間の短い順に並べた時、上位 N% の位置にある値」。最大値や平均値ではなく、現実的な「悪いケース」を捉える指標として業界標準。

| 表記 | 意味 | 直感的説明 |
| --- | --- | --- |
| p50 (中央値) | 全リクエストの上位 50% | 半分以上が この時間以内に完了 |
| p95 | 全リクエストの上位 95% | 100 件中 95 件は この時間以内に完了 (悪い 5 件を除く) |
| p99 | 全リクエストの上位 99% | 100 件中 99 件は この時間以内に完了 (極端な 1 件を除く) |
| p99.9 | 全リクエストの上位 99.9% | 1,000 件中 999 件は この時間以内に完了 |

#### 具体例 (NFR-1: Silver 着地 Latency p95 ≤ 15 秒)

1 時間に 1,000 件の Oracle 更新があったとすると:

| 指標 | 解釈 |
| --- | --- |
| p95 ≤ 15 秒 | 1,000 件中 950 件以上が 15 秒以内に Silver 反映 |
| 残り 50 件 (5%) | 15 秒超でも許容される (一時的なネットワーク遅延等) |

#### なぜ「平均」や「最大」を使わないのか

- 平均: 1 件の極端な外れ値 (例: 1 時間遅延) に引っ張られて指標として無意味になる

- 最大値: 1 件の偶発的な障害で目標未達と判定され、現実の運用評価に合わない

- パーセンタイル: 「ほとんどのケースで目標達成」を客観的に評価できる

### A.3 RPO / RTO (障害復旧指標)

| 用語 | 正式名称 | 意味 | 本案件目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPO | Recovery Point Objective | 障害発生時に 失われるデータ範囲 (どの時点まで戻れるか) | 0 秒 (Kafka に CDC データが残存するため再 replay で完全復旧) |
| RTO | Recovery Time Objective | 障害発生から 復旧までの所要時間 | 30 分以内 (Flink Job 再起動 + checkpoint 復帰) |

#### イメージ図

時間軸:    ──○────────●──────×──────○────────→
           前回 CP   障害発生  検知   復旧完了
                     ↑              ↑
                     │←─── RTO ───→ │
                     │
                  RPO = 0 (Kafka に残るデータ範囲は失わない)

### A.4 稼働率 (Availability)

「単位期間中、サービスが正常に動作していた時間の割合」。本案件は 月次稼働率 99.5% (計画停止を除く):

| 稼働率 | 月間ダウンタイム許容値 (30 日 = 720 時間) |
| --- | --- |
| 99% | 7.2 時間 |
| 99.5% (本案件目標) | 3.6 時間 |
| 99.9% | 約 44 分 |
| 99.99% | 約 4.4 分 |

「計画停止」とは、事前合意したメンテナンスウィンドウ (深夜の DataHub 再起動等) を指し、稼働率算出から除外する。

### A.5 TPS (Transactions Per Second)

1 秒あたりに処理されるトランザクション (CDC イベント) 数。本案件では Tier-A 高 TPS テーブルで 224 TPS (= 1 秒間に 224 件の Oracle 変更) を持続処理可能であることが目標。

### A.6 ISR (In-Sync Replicas)

Kafka の「同期レプリカ数」。Kafka は冗長化のため各メッセージを複数 broker に複製するが、最新データに追いついているレプリカの数を ISR と呼ぶ。本案件目標は 常に replication factor (3) を維持 (下回ると 1 台障害時にデータ損失リスクが発生するため即時 alert)。

### A.7 Point Lookup

「全 PK カラムに等価条件 (=) を与えて単一行〜少数行を取得する操作」。例: SELECT * FROM silver.TBFA008G WHERE JUCHU_ID='J0001'。範囲スキャン・非 PK 条件検索・集計は point lookup ではなく、Silver の想定利用外 (これらは Gold を参照)。本案件 Silver は Kudu を採用しており、ms 級の point lookup 性能を提供する (具体的な数値 SLA は本案件のコミット対象外、検証環境での実測値ベースで運用)。

### A.8 Checkpoint

Flink の「処理状態スナップショット」。一定間隔 (本案件 60 秒) で全 Job 状態を ADLS に保存し、障害発生時にこのスナップショットから処理を再開する。これにより RPO 0 / EXACTLY_ONCE 保証を実現。

### A.9 Schema Drift

ソース側 (Oracle) のテーブル定義変更 (列追加・型変更等)。本案件は 列追加のみ許可 とし、Iceberg ADD COLUMN + Kudu ALTER TABLE で吸収する。型変更は禁止 (基本設計書 §11.3 R4)。

### A.10 完全性チェック (Reconciliation)

ソース (Oracle) と Lakehouse (Silver) の データ一致性を継続検証する仕組み。ネットワーク制約 (CON-5) により CDP から Oracle への直接接続は不可、また TMC は 238 HANSYA 独立 Oracle DB の構成 (CON-6) のため、SCN を CDP 側で per-HANSYA に決定し、TMC が全 HANSYA 分を pull → per-HANSYA 並列で Flashback → TMC 側で比較する方式とする (オーケストレーターは TMC 環境上の Java プログラム、concurrency 10-20)。通信量最小化のため Tiered Approach (Tier 1 単一 hash / Tier 2 bucket / Tier 3 行レベル) を採用。本案件では:

- CDP 側で Silver を MVCC snapshot で固定し、validate_db (Iceberg、PARTITIONED BY cd_hansya) に CTAS で固定化 (1 回のみ、全 HANSYA 統合)

- HANSYA × TABLE ごとに SCN_X = MAX(__last_scn WHERE cd_hansya='XXX') と Tier 1 単一 hash triplet (row_count, SUM(ORA_HASH(pk)), SUM(ORA_HASH(全列))) を計算

- CDP が (HANSYA, TABLE, SCN_X, Tier 1 hash triplet) を API で公開 (3 数値のみ、軽量)

- TMC (Oracle) 側 Java プログラムが CDP API から全 HANSYA × TABLE 分を一括取得

- Tier 1: TMC が per-HANSYA 並列 (concurrency 10-20) で各 HANSYA Oracle DB に SELECT (COUNT, SUM(ORA_HASH)) AS OF SCN SCN_X 発行 → CDP 側 Tier 1 hash と比較

- Tier 1 一致 → OK 終了 (日常運用 99% はここで完了)

- Tier 2 (mismatch のみ): 該当 (HANSYA, TABLE) で両側 bucket 単位 SHA-256 → 不一致 bucket 特定

- Tier 3 (不一致 bucket のみ): 該当 bucket で行レベル比較 → 差分発生時はメール通知

通信量: Tier 1 のみで完了する日は 238 × 242 × 3 数値 = 約 17 万 = 数 MB (旧 bucket-level の約 1000 分の 1)。

Oracle 側の前提条件: 各 HANSYA Oracle DB で UNDO_RETENTION ≥ 86400 (1 日) + RETENTION GUARANTEE ON (基本設計書 §12.5)。当面は安全側に 1 日で統一設定する (per-HANSYA cycle 自体は 1-2h で完了するため余裕は大きく、技術的には 4h で十分)。運用安定後、コストと突合粒度に応じて 4h 程度まで短縮可。各 HANSYA Oracle DB の UNDO 占有は 1 日保持でも 1 GB 未満で、既存 tablespace で十分。

詳細は 完全性チェック-kudu-v1.4.md を参照。