## Slide 1
カテゴリ | サブカテゴリ | 業務タスク | 内容
セキュリティ | 追加対応 | 設計 権限設計 | 恒久対応の攻勢に合わせて、API利用時の認証・認可やアクセス範囲を整理。 APIキー サービスアカウント などによる、販社単位・行レベルのアクセス制御など、必要な権限設計を行う。
 | 追加対応 | 穴開け追加 | 恒久対応で追加されるAPI基盤との通信に必要な接続先・通信経路を確認。 必要なネットワーク接続許可を追加する。 具体的な対象や設定内容は関係者確認後に確定。
API基盤開発 | 設計 | 設計 | モビリコからデータ活用基盤を利用するためのAPI基盤について、APIの入出力、認証、データ取得方法、エラー時の扱いなど、必要な仕様を整理。
 | 実装 | 実装 | 設計内容に基づいて、Application Gateway、API Management、mobilico-api等、恒久対応に必要なAPI基盤の設定・処理を実装する。
 | 試験 | 単体試験 | 実装したAPIや各種設定について、個々の機能が設計通り動作することを確認する。 正常系に加えて、認証失敗や不正な入力など、想定可能な異常系についても確認。
 | 監視 | 監視設定 | 恒久対応後にAPI基盤を監視できるように、Azure Monitor等を利用した「必要な監視設定」を行う。 具体的な監視項目、閾値、通知先は関係者と確認して確定。
基本開発 | 接続変更 | 向き先変更 | 暫定対応から恒久対応へ切り替えるため、必要な接続先や設定を恒久API基盤側へ変更する。 具体的な変更対象は関係者確認後に確定。
テスト | 結合テスト | 結合テスト | モビリコ、API基盤、データ活用基盤を接続して、データ取得・認証・アクセス制御などが一連の処理として正常に動作することを確認。
 | 機能テスト | 機能テスト | 車両データ検索、店舗情報検索、整備履歴検索、ヘルスチェックなど、モビリコで利用する機能が恒久構成でも想定通り利用できることを確認。
リリース | 本番対応 | リリース作業 | テスト完了後、恒久対応のAPI基盤や接続設定を本番環境へ反映して、暫定構成から恒久構成へ切り替える。 切り替え後に正常稼働を確認。
恒久対応追加開発